双 梁 起 重 机

维

修

项

目

与

施

工

方

案

现贵公司有5T双梁起重机一台，由于长期闲置，出现故障，无法正常使用，现委托我公司维修，以便可以正常运转使用，现经我公司人员现场观察实测后制定出维修项目与方案，具体方案如下：

一、1减速机的检验。

1）啮合 检查齿轮副的啮合侧隙应在允许范围内：检查齿轮的接触斑点根据减速器齿轮的精度要求进行检查。

2）密封 各密封结合处不得有漏油、渗油现象。

3) 润滑 检查油标（油尺）指示的正确性和润滑油路是否通畅，以保证齿面和轴承的正常润滑。

4）温升 对连续工作类型的减速器，在额定负荷和额定转速下，油池温升不得超过35℃：轴承温升不得超过40℃。

5）噪声 减速机运转应平稳、正常，不得有冲击性噪声和振动。

6）油漆外观 机体、机盖及其他零件加工内表面和齿轮的未加工表面应涂底漆并涂红色耐油油漆；机体、机盖及其他零件未加工的外表面涂底漆并涂浅灰色油漆或按主机要求配色。

1）基础应坚固可靠，并保持水平，不得有下沉现象。

2）基础的外形，螺栓位置的配置及尺寸应符合机组的要求。

3）基础表面应干净、不得有油垢、泥土、垃圾等赃物。

2、安装工艺

1）减速机在基础上安装时，应使用水平仪校准，允许使用金属垫片或垫块调整（在同一位置上垫片不宜超过两片，垫块不宜超过3块）。

2）为避免箱体变形，以保持减速器齿轮副出厂时的啮合状态，垫块（或垫片）应在基础螺栓的两侧对称排列。

3）减速器在基础上安装校准后，即应均匀地拧紧螺栓，不准有松动，螺栓的松紧程度应一致。

4）减速器轴端与电动机卷筒或车轮联接部件的同轴度应满足选用联轴器的要求。

3、减速机的检修、调试。

（1）整台减速器的拆卸 如有整台同型号、同传动比的减速器备件时，已损坏的减速器可整台更换。分别卸下减速器高速轴端、从动轴端的连接螺栓，使减速器与传动系统脱开，卸下地脚螺栓后，整台减速器即可卸下。

（2）减速器零部件的拆卸

1）把高速轴端和从动轴端连轴器连接螺栓卸下，使减速器脱开传动系统。

2）卸下减速器上盖与底座间的连接螺栓，拧紧揭盖螺钉，将减速器上盖掀开，使减速去剖分结合面出现空隙，便于撬动，取下减速器上盖。

3）把减速器的主动轴和从动轴总成分别从减速器的底座中取出。

（3）减速器箱体接合面的检修 减速器经过一段时间运转后，箱体有的发生变形。箱体接合面处的变形不仅影响齿轮的转动精度，而且会出现漏油现象。因此，必须进行维修。

1）用煤油清洗箱体，清洗接合面上的污垢、油泥等，涂以红色耐油漆使两接合面磨合，每研磨一次刮掉个别高点和毛刺，经过几次研磨后，就可以达到所要求的精度。

2）研磨后，可用塞尺检验接合面的间隙，其值不应超过0.03mm，底面与接合面的平行尺度误差在1m长度内不应大于0.5mm。

（4）齿轮的检修

1）检查齿轮轮齿表面点蚀状况，疲劳点蚀面积沿齿高和齿宽方向超过50%时，应报废。

2）检查齿轮轮齿表面的磨损状况。齿轮磨损后，齿厚会变薄，强度会减小，为了确保安全，超过前述报废标准的齿轮应立即更换。对于虽已磨损，但尚未超过报废标准的齿轮，允许用油石或刮刀清除齿端毛刺后继续使用。

（5）轴的检修

1）用20倍放大镜检查轴的疲劳裂纹，发现裂纹立即更换。

2）齿轮轴允许径向跳动不大于0.02~0.03mm，传动轴的直线度误差不超过0.5mm：当轴的直线度超过此值时，应进行冷矫或热矫（前文已述的火焰矫正）。

（6）漏油的检修

1）减速器的漏油部位 减速器漏油通常发生在如下几处：

①减速器箱体的接合面，特别是立式减速器尤为严重。

②减速器各轴的轴端盖，尤其是通盖的轴孔处。

③观察孔的平盖处。

2）漏油的原因分析

①箱体接合面加工粗糙，接合不严格。

②箱体变形，接合面和轴承孔发生相应变化，形成缝隙。

③轴承盖与轴承孔的间隙过大，通盖盖内的回油沟堵塞，轴和通盖的密封圈老化变形而失去密封作用。

④油量过多（油面不应超过油针上的刻度线）。观察孔接合面不平，密封垫破损或短缺，密封不严。

3）防止漏油的措施

①刮开减速器接合面，使其相互接触严密，符合技术标准。

②在底座接合面上开回油槽，溢出的油沿回油槽返回油箱。

③在箱底接合面、轴承端盖等所有漏油部位，涂以液态尼龙密封胶（或其他密封胶）。

④对于具有相对转动的面，如轴与通盖孔，则采用橡胶密封环。

⑤随着季节温度变化，应按规定选择相适应的润滑油。

⑥低速运转的减速器采用二硫化钼作润滑剂，可以消除漏油。

二、连轴器的检修与更换。

联轴器再桥式起重机上主要用来连接各机构的传动轴，把电动机的转矩通过减速器和联轴器传递到低速轴，以完成货物升降、大、小车运行等工作。

桥式起重机管饭采用可以补偿轴向和径向位移的尺式联轴器。

尺式联轴器再使用中的主要问题是齿的磨损。其磨损原因往往是安装精良不够，相邻不见得支座刚度不够，地脚螺栓松动以及桥梁变形等，但主要是的原因是缺乏良好的润滑条件。

联轴器的安装精度，当两周中心线无径向位移时，在工作过程中因两联轴器的同轴度误差所引起的每一外齿套轴线对内齿圈轴线的偏斜不良大于0º30´

安装齿式联轴器时，应检查轴线的同轴度和倾斜度。同轴度可以用直角和塞尺沿联轴器轴套上两个荷香垂直方向来进行检查。

- 卸下浮动轴两端齿式联轴器的螺母和链接螺栓，把浮动轴连同两端的内齿圈一起取下。

- 卸去锁紧螺母和止动垫圈，将制动轮取出；卸去锁紧螺母和止动垫圈，将联轴器接受从电动机上卸下。

- 卸去浮动轴两端内齿圈上的螺栓，将内齿圈从外齿套上退出。

- 用掳子拉出浮动轴上的外齿套，为了方便于拆卸，可将外齿套加热使其膨胀后拉出，或用液压机压出。至此，整套联轴器拆卸完毕。

- 检查内齿圈的外齿套轮齿的磨损、破坏状态。对于起升结构和运动机构的轮齿磨损量不超过前述报废标准。

- 检查联轴器是否有疲劳裂纹，如发现裂纹，应更换新建。也可通过敲击声判断或用浸油法观察有无疲劳裂纹，如发现裂纹，应更换新件。

- 在每次定期检查，应对联轴器进行润滑和保养。

三、车轮的维修与保养。

车轮是用来支撑整台起重机重量并使其行驶的装置。车轮按轮缘形式可以分为双轮缘、单轮缘和无轮缘的三种，轮缘的作用是导向和防止脱轨。如采用无轮缘车轮，则应另装水平轮来导向和防止脱轨，并避免轮缘摩擦阻力。

起重机的大车轮组大体分为以下两种形式：

车轮装在固定的心轴上，这种结构多用在锻造桥式起重机和加料起重机。

车轮装在转轴或转心轴上，装在转轴上称为主动轮，装在转心轴上则成为被动轮。

大、小车轮的规格已标准化。

大修前预检，现场测出钢轨型号，就可决定要更换的车轮尺寸。

车轮的材料通常用铸钢ZG340-640和低合金钢ZG50SiMn两种。对于ZG340-640车轮，规定踏面硬度为300~350HBS，淬火层深度不低于20mm：对于ZG50SiMn车轮，踏面硬度为420HBS~480HBW，淬火层深度不低于20mm。

车轮踏面工作时与轨道接触，因此，车轮踏面在车削过程中，如发现铸造缺陷（裂纹、疏松、砂眼、气孔、夹杂物等）的总面积超过2cm2深度超过2mm时，车轮应报废。

（1）卸下车轮轴端连轴器的连接螺栓。

（2）卸下车轮组角形轴承箱与端梁连接的紧固螺栓。

（3）用起重机的起重螺杆或千斤顶把起重机桥架顶起，使车轮踏面离轨道顶面约10mm左右，撬动车轮组并沿轨道面将它拉出来以便卸下更换。

（4）把预先组装的、新的并带有轴端齿轮联轴器半体的主动车轮组吊运到起重机轨道上。

（5）推入车轮组靠近安装位置，调整千斤顶使车体缓慢下降，穿入紧固螺栓，拧上螺母，确保安全。

（6）适当紧固水平方向螺栓，再相应紧固垂直方向的螺栓，交替进行，在紧固的同时扳动车轮，检查车轮转动是否灵活，并检查车轮安装的水平和垂直偏斜。

（7）对准车轮轴端齿轮连轴器半体与减速器从动轴连轴器半体的螺孔，穿入连接螺栓并紧固。

（8）一切正常后，将车体落下。

另一端主动车轮也采用同样步骤进行更换。为了保证两端转动一致，确保起重机运行正常，两端主动车轮必须同时更换。

为了保证两端机械传动间隙一致，减速器从动轴端的齿轮连轴器也同时更换。

采用更换整套起重机部件的（快速维修）方法，对于起重机的维修是一种行之有效的方法。这种方法使维修工作安全可靠，停机时间短，生产效率高，不仅适用于更换大、小车车轮，也适用于吊钩组、减速器、保护箱等机、电部件的维修。

（1）松开螺栓，拿下闷盖，橇平轴端的止动垫圈并卸下锁紧螺母。

（2）把车轮组垂直吊起，使带有联轴器半体的一端朝下，放在液压机工作台的垫块上，轴对准压头的中心线。

（3）车轮组支撑牢靠后，在轴上端垫以压块。

（4）开动液压机进行试压，逐渐加载，待机件发出“砰”的响声后，说明轴与车轮产生相对运动，可继续慢速加压，直到轴与车轮脱开为止，车轮和上端轴承箱便可卸下。

（5）用掳子将半联轴器拉下，卸下通盖，取下锁紧螺母和止动垫圈。

（6）用掳子拉下角形轴承箱、轴承，取下通盖和轴套，至此，车轮拆卸完毕。

（1）根据主动轴上的键槽配键。

（2）车轮置于工作台的垫块上，主动轴垂直对准车轮孔和键槽，配合面滴油润滑油。

（3）主动轴上端垫以压块并对正，开动液压机试压，稳妥后，逐渐加压到安装位置为准。

（4）轴两端装入轴套，并装入带有螺栓的通盖和带有螺栓的通盖。

（5）把用沸油加热了的轴承内环趁热装入车轮轴上，将装有轴承的外环和间隔环的角形轴承箱装到轴上。

（6）装轴承的内环，套入止动垫圈、紧固锁紧螺母。

（7）两端分别装闷盖和通盖，紧固螺栓。

（8）将用油加热了的半联轴器趁热用大锤砸到轴上，至此，整套主动车轮组装配完毕。

角形轴承箱中滚动轴承的损坏也是常见的，多数由于装配或润滑不当所致。装配时除按图样的闷盖、通盖与轴承外套间留有规定的间隙外，当用圆锥滚子轴承时，应用轴端的圆形螺母或闷盖、通盖上的调整垫调整期轴向间隙。这种间隙很难测量，可按角形轴承箱的转动松紧程度及用手锤敲打轴承箱来判断，转动灵活、声音响又实（不是沙哑又空洞）者为好，过紧或过松，对轴承都不利。当车轮装圆锥滚子轴承时，轴承内外圈之间允许有0.03~0.18mm的轴向间隙，轴承压盖的调整间隙应在0.5~1.5的范围内。

四、电阻器的维修标准与更换

1） 电阻器为敞开式，除安装在室内的情况外，都应使用盖板或防护罩保护电阻器。电阻器安装位置放置遮拦设施，以防止工作人员不慎触及电阻器的带电部分为发生危险和意外。电阻器备有接地螺钉，安装时应将接地螺钉与地线接好，以起安全作用。

2）安装时应使电阻器的底部与地面有150mm的距离，使其有良好的散热条件。电阻器使用允许叠装，不超过3台可直接叠装；4-6台叠装时必须用特殊的结构钢架加以支撑；如果超过6台，为不降低其容量，增加散热效果，在每6太电阻器所组成的组间应留有80mm以上的空间，中间可加隔热板。

3）电阻器安装完毕后，应检查电阻元件是否有断裂及短路现象，瓷件是否碎裂。螺钉、螺母是否拧紧，然后再测量每段电阻值是否符合要求。

4）电阻器的接线必须按照制造厂提供的资料正确连接。有的电阻箱内有一定数量的备用电阻元件，不应接入电阻器回路内。如果发现电动机出力不足，控制器手柄在规定位置不能起吊额定负荷或开动大小车时，首先应检查电阻器的接线是否正确，有关各电阻值是否偏离标准值过大。

5）对于双电动机或四电动机驱动的机构，所配用的电阻器应做适当的选择调整。电阻值较大的电阻器应用于距离控制屏较近的电动机。最重要的是将两台电动机的软化电阻保持一致。软化电阻包括电动机内阻、连接线电阻与电阻器中长期接入的那段电阻。调整电阻器的常接电阻值，使两台电动机的机械特性完全一致。如大车运行经常一端偏重，也可有意识的使负载较重一端的电动机配用较小的软化电阻，保证正常情况下两者出力相等。

6）按短时工作制和反复短时工作制选用的电阻器，应严格按规定的时间或通电持续率TD（%）的要求使用，不能长期通电，否则会烧毁电阻元件。

7）在使用过程中，应定期检修，每月不得少于1次。在检修时应清除电阻器上的灰尘，并紧固松动的螺钉，检查电阻元件有无烧坏及短路现象、瓷件是否碎裂、绝缘件是否烧毁等，一旦发现有以上现象应立即予以更换。

五、凸轮控制器的调试与更换。

1）凸轮控制器应用安装螺钉固定。对于立式手柄，应将手柄杆插入操纵轮孔中用力下推，定位销便能自动锁住，然后即可操作。

2）按照电气原理图的要求，分别逐档操作控制器，观察触头的分合是否与接线图中触头的分合程序相符。如有不符，应予以调整或更换凸轮片。

3）通电前必须检查电动机和电阻器等与控制器有关电气系统的接线是否正确，接地是否可靠。

4）通电后应按相应的电气原理图，细心观察电动机运行情况，若有异常，应立即切断电源，待查明原因后方可继电通电。

5）控制器应作定期检查和维修，触头接触螺栓及其他所有螺栓联接部分必须紧固：摩擦部分应经常涂钙基润滑脂保持一定的润滑。

6）触头工作表面应无明显的熔斑，烧灼部位可用细锉刀精心修理，不允许使用磨砂纸打磨。7）控制器的灰尘应及时清除，但勿用湿布擦抹：损坏的零件要及时更换。

8）现因凸轮控制器老化，为满足生产需要应予以更换为新的型号对应的凸轮控制器。

六 1）设备全车线路整体老化，应现场看完后予以更换，更换电缆应配比设备上的电机对换相应的电缆线。现在设备全车无安全限位开关，存在安全隐患，应把全车限位补加完毕。

2）主钩现在没有超载显示器，应加装. 主钩钢丝绳已有磨损断丝现象也应更换。
3）驾驶室位置和垮台位置不合理，使用不方便，应根据现场需要做出相应的改动，满足工作需要。

4）设备护栏有个别变形松动，存在安全隐患，应予以校正加固。